S Ö Z L E ª M E

1-       TARAFLAR :

Bir taraftan ................................................................................................

............................................................................................................... ile diðer taraftan .............................................................................................. arasýnda, aþaðýda yazýlý þartlar ve esaslar dahilinde bir sözleþme yapýlmýþtýr.

2-      KISALTMALAR :

Bu Sözleºme’de :

.....................................................................

........................................                                         “ MAL SAHÝBÝ”

.....................................................................            “ TAªARON”

Ýþi yaptýran : .................................................

........................................                                         “ ÝÞ SAHÝBÝ”

Ýþ Sahibinin Þantiye Sorumlusu                                 “ ÞANTÝYE ÞEFÝ”

Mal Sahibinin Þantiye Sorumlusu                             “ KONTROL AMÝRÝ”

olarak isimlendirilmiºtir.

3 -     SÖZLEªME KONUSU :

Bu Sözleþme, ÝÞ SAHÝBÝ’nin taahhüdü altýnda bulunan ANKARA .............................................................................................................................................................................................................. Elektrik Tesisatý iþlerinin yapýmý esas ve þartlarýnýn tesbiti maksadý ile tanzim olunmuþtur.

4 -     TAÞARON’UN YÜKÜMLÜLÜÐÜ :

4.1.    Taþaron, taahhüt ettiði iþi, proje ve detaylara, Teknik ve Sanat Kurallarýna, Bayýndýrlýk Bakanlýðý Teknik Þartnamesine, Bayýndýrlýk iþleri Genel Þartnamesine, Tedaþ Birim Fiyat ve Tariflerine ile Özel Teknik Þartnamelere uygun þekilde yapmak, bütün Elektrik tesisat iþlerini proje ve þartnamelerine uygun olarak tamamlayarak kusursuz ve noksansýz olarak teslim etmeði kabul ve taahhüt etmiþtir.

Bu maksatla Taºaron :

- Þantiyede gerekli sayýda tecrübeli mühendis, teknik ressam, formen, iþçi

ve gerekli her türlü iþ makinesini bulundurmayý,

- Gerekli bütün testleri ve ölçümleri yapmayý,

- Mal sahibi ve iþ sahibi tarafýndan beðenilmeyen iþleri bilabedel düzeltmeyi,

- Yapýlan iþler her ne kadar tasdikli projelere uygun olacaksa da, Elektrik Tesisatýn performans sorumluluðu Taþaron’a ait olduðundan gerekli görüldüðü takdirde Mal sahibi ve Ýþ sahibinin onayý alýnarak proje tadilatý yapmayý,

- Tüm projelerin uygulama safhasýndan önce shop - drawing’ lerini hazýrlamayý,

- Tüm yapýnýn As - Build projelerini iþ bitiminde 3 takým olarak teslim etmeyi,

kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetlere herhangi bir bedel ödenmez.

4.2.    Taþaron iþbu Sözleþme konusunu teþkil eden ve 3. madde de belirlenmiþ bulunan iþlerin ifasý sýrasýnda ve iþin tamamen ikmali ile kesin kabul iþlemi tamamlanýncaya kadar ve iþletme süresi içinde de “iþ sahibinin” , “Mal sahibinin” , “ Þantiye Þefinin” ve “ Kontrol Amirinin” talimatlarýna ve “Ýþ sahibinin” iþ programýna aynen uymayý kabul ve taahhüt etmiþtir. Ýþ sahibinin hazýrlamýþ olduðu iþ programý, Sözleþme Eki olarak, Taþarona verilecektir.

4.3.    Mekanik Tesisat Ýçerisindeki Elektrik Ýþleri:

Mekanik Tesisat ile ilgili ana pano ve kumanda panolarý ile panolar ve motorlar arasýndaki kumanda hatlarý mekanik tesisat iþlerini yapacak olan yapýmcý firanýn yükümlülüðü kapsamýndadýr. Ana besleme, elektrik taþaronu tarafýndan yapýlacaktýr.

4.4.    Malzemelerin onaylanan örneðine göre temini, þantiyeye getirilmesi, depolanmasý, muhafaza edileceði açýk mahalli Taþarona temin edecek, Taþaron bu yeri kendi ihtiyacýna göre kullanýlabilir hale getirecektir.

4.5.    Kullanýlan ve montajý yapýlan malzemenin zarara uðramamasý için Taþaron gerekli önlemleri alacaktýr.

4.6.    Taþaron, yatay ve düþey taþýmalarý kendi imkanlarý ile yapar. Ancak, þantiye olanaklarýndan þantiye þefinin talimatlarý doðrultusunda faydalanabilir.

5 -      TAAHHÜT KONUSU DIÞINDA KALAN ÝÞ VE HÝZMETLER :

Aþaðýda belirtilen iþ ve hizmetler Taþaron’un taahhüt konusuna dahil deðildir.

5.1.    Gerek montaj ve gerekse tecrübeler esnasýnda kullanýlacak elektrik enerjisi, Ýþ shibi tarafýndan ana panodan temin edilecektir. Taþaron, ihtiyacý olan yerlere kendi imkanlarý ile taþýyacaktýr.

5.2.    Taºaron’un personeli için, ªantiye dahilinde bir oda temini,

5.3.    Teknik þartname ve projelerine göre beton kaide yapýlmasý ile tesisatýn ferþinden sonra döþeme ve duvarlardaki deliklerin kapatýlarak düzgün hale getirilmesi,

6 -     ÞANTÝYE MASRAFLARI :

Þantiye’de tefriþ, mefruþat, ýsýtma masraflarý Taþaron tarafýndan yapýlacaktýr. Taþaron Þantiyedeki mevcut telefon sisteminin yüklü olmasý nedeniyle, her türlü masrafý kendisine ait olmak üzere ihtiyacý olan telefonunu temin edecektir.

7 -     PROJELER :

Taþaron’a, Sözleþme’ nin imzasýný müteakip 3 takým proje imzalý olarak Ýþ sahibince bedelsiz olarak verilir. Ýþ sahibi tarafýndan verilen uygulama projeleri esastýr. Taþaron bu projelere göre iþi yapmaya mecburdur.

Ancak,

Taþaron kendisine verilen projeleri kontrol edecek, býrakýlmasý zorunlu delik, kovan vs. nin yerlerini saptayacak ve iþ programý sýrasýna göre kontrol edip gördüðü noksan ve hatalarý 30 gün içinde Ýþ Sahibine bildirecek ve gerekli projeleri bila ücret tamamlayarak yeterli hale getirdikten sonra Ýþ Sahibine vererek onay alacaktýr. Taþaron kendisine verilen projeleri tetkik neticesinde, ihtisas firmasý olmasý hasebiyle fenni bakýmdan mahzurlar görürse, esbabý mucibesini ve mukabil tekliflerini yazýlý olarak en kýsa zamanda Ýþ Sahibine bildirecektir. Aksi takdirde ileride doðacak tüm sorumluluklar Taþaron’a, aittir. Ýþ Sahibi tetkikten sonra ya bunlarý kabul ettiðini veya mevcut proje ve detaylarýn tatbikini Taþaron’a bildirir. Proje ve detaylarda yapýlacak her türlü deðiþiklik Ýþ Sahibince tasdik edildikten sonra uygulanýr. Herhangi bir sebeple proje, detay ve Þartnamelerin hakiki mahiyetinin anlaþýlmamasý Taþaron’u eksiksiz ve mükemmel iþ yapma mükellefiyetinden kurtaramaz. Tüm proje ve detaylarý shop - drawing olarak hazýrlanarak, kontrolluk onayýný müteakiben iþe baþlanacaktýr. ( Elektrik þaftlarý ve Pano Dairesi yerleþimi vs. )

8 -     ÝÞ YERÝNÝN TESLÝMÝ :

Sözleþme konusu iþin yapýlacaðý yer, Sözleþme’nin akdini müteakip 15 gün içinde ve bir tutanak düzenlenerek, Taþaron’a teslim edilir. Taþaron bu müddet içinde ve yazýlý ihtara raðmen iþyerini teslim almaktan istinkaf veya imtina ederse, Sözleþme’nin 30.maddesi hükmü uygulanýr ve Sözleþme feshedilerek, kesin teminatý irat kaydolunur.

9 -     ÝÞ PROGRAMI :

9.1.    Taþaron, taahhüt ettiði iþin bu Sözleþme’de belirlenen süre içinde tamamlanabilmesini teminen, Sözleþme’nin akdinden sonra ve en geç 20 gün zarfýnda, “imalat” ve “ihzarat” olmak üzere iki kýsmý ihtiva eden, müfredatlý bir iþ programý tanzim ederek, tasdik olunmak üzere, Ýþ Sahibi’ne verecektir. Taþaron, bu yükümlülüðünü yerine getirmediði takdirde, beher gecikme günü için ............................. lira ceza taahhuk ettirilir ve tutarý istihkakýndan kesilir.

9.2.    Ýþ Sahibi Ýþ ve Ýhzarat programýnda gerekli gördüðü deðiþikliði yapmak yetkisine haiz olup, Taþaron’un buna itiraz hakký yoktur. Taþaron Ýþ Sahibi tarafýndan aynen veya deðiþtirirlerek tasdik edilmiþ olan Ýþ ve Ýhzarat Programýna uymaða ve taahhüt ettiði iþi proðram gereðince yürütmeye mecburdur.

10 -    ÝÞE BAÞLAMA :

Taþaron, Sözleþme’nin akdinden itibaren 15 gün içinde, iþe fiilen baþlamak mecburiyetindedir. Bu müddet zarfýnda iþe baþlamadýðý takdirde, Sözleþme’nin 30. maddesi hükmü uygulanýr ve sözleþme feshedilerek, kesin teminatý irat kaydolunur.

11 -    ÝÞÝN SÜRESÝ :

Taþaron, taahhüt ettiði iþi, ....................... tarihinde, noksansýz ve kusursuz olarak , tamamlamaða mecburdur.

Taþaron bu bitim tarihini esas alarak hazýrlayacaðý, teklif iþ ve harcama programýný teklifine ekleyecektir.

12 -   ÝHALE TUTARI :

Taahhüt konusu iþin tahmini tutarý ................................... TL. dýr. Ancak bu tutar, ilk keþif metrajlarý ve Taþaron’un teklif ettiði deðiþmez birim fiyatlarýyla elde edilen tahmini bedel olup, miktarlarýn azalýp çoðalmasý, dolayýsýyla ihale bedelinin artýp eksilmesi nedeniyle Taþaron fiyat artýrýmý gibi hiç bir istek ve hak iddiasýnda bulunulamaz. Taþaron, Sözleþme konusuna giren tüm iþleri teklif ettiði birim fiyatlarla ve ihale evraký gereðince tamamlamakla yükümlüdür.

13 -    ÝHALE MÝKTARLARINDA DEÐÝÞME :

Bu Sözleþmeye ekli projelerde yapým süresince tadilat yapmaya Mal sahibi ve Ýþ Sahibi yetkilidir. Ancak bu nedenle taahhütden çýkarýlacak Elektrik Tesisatýnýn tutarý, ihale bedelinin % 40 ýný aþamaz.

Metraj farkýndan dolayý ihale tutarýnýn aþýlmasý zorunluluðu doðarsa Taþaron iþin tamamýný bitirmekle yükümlüdür. Ancak artýþ ihale bedelini

% 40’ dan fazla geçeceði anlaþýldýðýnda bu durum Taþaron tarafýndan yazýlý olarak Ýþ Sahibine ve Mal Sahibine bildirilecektir.

Bu takdirde, Mal Sahibi ihale bedelinden fazla iþi Taþaron’a yaptýrýp yaptýrmamakla serbesttir.

14 -    KESÝN TEMÝNAT :

Teminat olarak Sözleþme tutarýnýn % 10’u oranýnda banka teminat mektubu alýnacaktýr. Yapýlan iþlerin bedeli, kesin teminata esas olan meblaðý aþtýðý takdirde, kesin teminat miktarýda, artan kýsmýnýn % 10’u oranýnda artýrýlýr. Taþaron teminatý yedi gün içinde artýrmadýðý takdirde hakediþinden kesilir.

15 -    AVANS :

Sözleþme konusu iþler için herhangi bir avans ödemesi yapýlmayacaktýr.

16 -    TEKNÝK PERSONEL BULUNDURULMASI VE ÝÞÇÝLERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ :

Taþaron, yer tesliminden, geçici kabul yapýlýncaya kadar iþin baþýnda tam yetkili bir Elk. Mühendisi bulunduracak ve adýný yazýlý olarak mukavelenin imzasýný müteakip 15 gün içinde Ýþ Sahibi ve Mal Sahibine bildirecektir. Ýþ yerinde bulunmasý sakýncalý görülen iþçi ve personelin, þantiye þefi veya kontrol amirinin tebligatý üzerine Taþaron 48 saat içinde deðiþtirmeye ve yerlerine 7 gün içinde yenisini ikame etmeye mecburdur.

Taþaronun, Sözleþme madde 4.1. hükümlerine göre, þantiyede bulundurulmasý gereken, teknik personeli aþaðýdaki gibi olacaktýr :

- ªantiye ªefi ( Elektrik Mühendisi - deneyimli ) 2 Adet

- Formen .............................. 2 Adet

- Teknik Ressam .................. 1 Adet

17 -    ÝÞÝN KONTOLÜ :

17.1.  Ýþ Sahibi, Sözleþme konusu iþin bu Sözleþme ve ekleri hükümlerine uygun þekilde yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol etmek üzere, yeteri kadar personel görevlendirir.

17.2.  Taþaron, gerek Ýþ Sahibinin gerek mal sahibi tarafýndan görevlendirilen kontrol personeline her türlü bilgi ve belgeleri tetkikine hazýr bulundurmakla yükümlüdür.

18 -    KONTROLLÜÐÜN YETKÝLERÝ :

18.1.  Taþaron, gerek Ýþ Sahibinin gerek Mal sahibinin kontrol ile görevli personelinin Sözleþmeler ve ekleri hükümlerine göre lüzumlu görecekleri hususlarý yerine getirmeðe ve yazýlý talimatlara aynen riayete mecburdur. Taþaron, kullanacaðý her türlü malzemeyi kontrol görevlisine veya bizzat Ýþ Sahibine gösterip, iþe elveriþli olduðunu kabul ettirmeden, malzeme hazýrlýðý yapamaz. Kontrolluðun veya Ýþ Sahibinin yapacaðý yahut yaptýracaðý tahlil ve tecrübelerin bütün masraflarý Taþaron’a aittir. Kabule þayan görülen malzemeden, mümkün olanlarý mühürlenerek iþin sonuna kadar muhafaza edilir.

18.2.  Taþaron’un, iþyerine getirdiði malzemenin fenni þartnameye veya varsa numunesine uygun bulunmadýðý anlaþýldýðý takdirde kontrolluðun yazýlý tebliðini müteakip 7 gün içinde, bu malzemeyi iþyerinden ve iþbaþýndan kaldýrmaða mecburdur. Aksi halde, bu malzeme, bütün masraflar taþaron’ a ait olmak üzere iþ sahasý dýþýna çýkarýlýr.

18.3.  Ýþin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn, kontrolluðun veya Ýþ Sahibinin nezareti ve murakabesi altýnda yapýlmýþ olmasý, Taþaron’un deruhte eylediði iþin fen ve san’at icaplarýna tamamen uygun olarak yapýlmasý hususundaki yükümlülüðünü ve sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.

19 -    YENÝ FÝYATLAR :

Fiyatý olmayan imalatlar :

- Taþaron’un teklif fiyatlarýnda bir benzeri var ise bu fiyatlara göre kýyasen yapýlýr.

- Taþaron’un Teklif fiyatlarýna benzemiyor ise Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý iþin yapýldýðý senenin birim fiyatlarýnda mevcut ise bu fiyat aynen alýnýr.

- Eðer yukarýdaki her iki þýkta fiyat yapma imkaný yok ise o takdirde Ýþ Sahibi ve Mal Sahibi ile gerekli fiyat araþtýrmasý yapýlarak tesbit edilecek malzeme faturasý ve montaj iþçiliði tutarlarýna % 15 Taþaron kar ve genel giderler karþýlýðý olarak ilave yapýlarak yeni fiyat tesbit olunur.

20 -    GEÇÝCÝ HAKEDÝÞLER :

20.1.  Geçici hakediþler 30 günden az olmamak kaydý ile Taþaron tarafýndan tanzim olunur ve Ýþ Sahibince gerekli kesintiler yapýlýp imzalandýktan sonra Mal Sahibi’ nce ödeme yapýlýr.

20.2.  Taþaron’a ihzarat bedeli ödenebilmesi için, Taþaron tarafýndan tanzim olunacak “Ýhzarat Malzeme Cetveli” nin Ýþsahibi ve Mal sahibi’ nce kabul edilmesi, numunelere uygun bulunmasý ve Ýhzarat, Taþaron’un Ýþyerinde yapýldýðý taktirde lehtarý Mal Sahibi olmak üzere sigorta ettirilmiþ olmasý þarttýr. Ýhzarat ödemeleri Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Birim Fiyat cetvellerindeki yüzdelere göre yapýlacaktýr.

20.3.  Ýhzarat Malzemesinin nakliye, depolama, muhafazasý gibi masraf ve mesuliyetler Taþoran’a aittir.

20.4.  Taþaron tarafýndan Ýþyerine getirilen Ýhzarat malzemesi, Ýþ Sahibinin yazýlý müsadesi olmadýkça iþyeri dýþarýsýna çýkarýlamaz.

20.5.  Ýþin ikmalini müteakip kalan malzeme Taþaron’ a ait olup, bunlarýn inþaat yerinden götürülmesi Taþaron tarafýndan yapýlacaktýr.

20.6.  Hakediþler Bayýndýrlýk Bakanlýðý ödemelerindeki usul ve kaidelerle yapýlacaktýr. Taþaron bir ay evvelki iþçi ücretlerinin ve bunlara iliþkin sigorta pirimlerinin ödendiðini teºvik etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde ödemeleri bu husus yerine getirilinceye kadar durdurulur.

21 -   ÝSTÝHKAK’ýn TEMLÝKÝ :

Taþaron, isthkaklarýný, kýsmen ve tamamen, üçüncü kiþilere temlik edemez. Temlik ettiði takdirde, bu temlikin uygulanmasýndan doðacak her türlü sorumluluk Taþaron’a ait olacaktýr.

22 -    GEREKLÝ ÝÞLEMLER VE MASRAFLAR :

Taþaron, taahhüt ettiði iþ için gerekli ruhsat vesair izinler ile her türlü iþlemleri, ilgili merciler nezdinde takip ve intac edecektir. Taahhüdün tamamen ifasýna kadar, bu kabil iþlemlerin her türlü masraflarý ( Elektrik baðlantýsý ile ilgili harçlar hariç ) ile, Taþaron tarafýndan çalýþtýrýlacak personelin her türlü vergisi, Sosyal Sigorta Pirimleri, Zorunlu Tasarruf kesintisi, Konut Fonu gibi yükümlülükler, Taºaron’ a aittir.

23 -    VERGÝLER VE SOSYAL SÝGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERÝ :

23.1.  Taþaron’un çalýþtýracaðý personelin hertürlü vergisi ve sigorta primleri ile diðer kanuni kesintiler kendisine ait olup, Ýþ Sahibine ait iþyerinde çalýþtýracaðý personeline ödediði ücretler bakýmýndan Vergi ve Sosyal Sigortalar Kanunularýnýn ilgili hükümlerini, tam ve eksiksiz olarak uygulamakla yükümlüdür.

23.2.  Taþaron, bu Sözleþme’ nin taraflarca imzalanmasýný müteakip, en geç yedi gün içinde, baðlý olduðu vergi dairesi ile hesap numarasýný ve müstakil iþyeri varsa Sigorta Sicil numarasýný Mal Sahibine ve Ýþ Sahibine bildirecektir. Aksi Takdirde, keyfiyet, Mal Sahibi ve Ýþ Sahibi tarafýndan ilgili mercilere duyurulur.

24 -    TAªARON ADINA ÖDEME :

24.1.  Taþaron’un taahhüt konusu iþde veya iþyerinde çalýþtýrdýðý iþçilerin ödenmiþ ücretleri, Sosyal Sigorta pirimleri vesair ödentiler Taþaron nam ve hesabýna, Mal Sahibi tarafýndan ödenerek, ilk istihkakýndan kesilir.

24.2.  Ýþçilerin ücretlerinin ödenmesinde 1475 sayýlý Ýþ Kanunu’nun veya yerine ikame edilen Kanun’un ilgili hükümleri uygulanýr.

24.3.  Taþaron, bu madde hükümlerinin uygulanmasýna itiraz edemez.

25 -    ÝÞÝN GECÝKMESÝ :

Taºaron, taahhüt konusu iºi, mücbir sebep olmaksýzýn 11. maddede belirlenmiþ olan süre içinde tamamen ikmal ve teslim etmediði takdirde, geçecek beher gün için, Mal Sahibine, T.C. Merkez Bankasý Döviz Satýþ Kuru üzerinden, .......................... US Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý gecikme cezasý ödemeði peþinen kabul ve taahhüt etmiþtir. Þu kadar ki, bu gecikme 30 günü geçerse, Mal Sahibi, bu cezayý alarak beklemekte veya herhangi bir hüküm istihsaline ve protesto keþidesine lüzum kalmaksýzýn, Sözleþme’yi  fehetmekte serbesttir. Sözleþme’nin bu suretle Feshi halinde, Taþaron’dan, fesih anýna kadar Sözleþme gereðince talep edilmesi iktiza eden gecikme cezasý ayrýca tahsil olunur. Mal sahibinin zarar ve ziyan talep hakký saklýdýr.

26 -   MÜCBÝR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI :

Mal Sahibinin sebebiyet verdiði haller, olaðanüstü tabiat olaylarý, grev uygulamasý, bulaþýcý hastalýk, harp hali, kýsmi veya genel seferberlik gibi iþin yürümesini engelleyen ve Taþarona isnadi bulunmayan durumlar mücbir sebep sayýlýr. Bu takdirde Taþaron’a, mücbir sebebin devamý müddeti ile sýnýrlý olmak üzere, süre uzatýmý verilir. Ancak, mücbir sebebin veya olayýn vukuu tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde Taþaron 2 nüshalý bir yazý ile Mal Sahibini ve Ýþ Sahibini haberdar ederek durumu izah etmek ve istediði süre uzatýmýný belirtmekle yükümlüdür. Süresinde yapýlmayan müracaat ve talepler dikkate alýnmaz ve Taþaron’un süre uzatýmý talebi düþer.

27 -    FÝYATLARIN DEÐÝÞMESÝ :

Taþaron Sözleþme’nin Taraflarca imzalanmasýndan, taahhüt konusu iþin tamamen ikmal ve teslimine kadar, vergi, resim, harç ve primlere zam yapýlmasý veya yeni yükümlülükler konulmasý, fiyatlarýn yükselmesi, nakliye ve iþçi ücretlerinin artmasý yahut iþçi haklarý ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi gibi nedenlerle ekli Sözleþme teklif birim fiyatlarýna zam veya süre uzatýmý talep edemez.

Ancak : Aþaðýdaki gibi eskalasyon uygulamasý yapýlacaktýr.

- 31.12.1997 tarihine kadar yapýlan imalat ve ihzarata Sözleþme birim fiyatlarý uygulanacaktýr.

- 01.01.1998 ile 31.12.1998 tarihleri arasýnda yapýlan iþlere :

C1 = ( B1 - 1.05 A )    /    1.05 A formülüne göre fiyat artýþ yüzdesi,

- 01.01.1999 ile iþ bitimine kadar yapýlan iþlere :

C2 = ( B2 - 1.05 A )    /    1.05 A formülüne göre fiyat artýþ yüzdesi, bulunur ve senesi içinde yapýlan imalat ve ihzarat tutarlarýna tatbik edilerek ilave tediye yapýlýr.

A, B1 ve B2 katsayýlarýnýn tespitinde, yalnýz karþýlarýnda Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Poz. No.su bulunan iþ kalemleri esas alýnacaktýr.

Bu formüllerde ;

C1 = 1 Ocak 1998 ile 31 Aralýk 1998 tarihleri arasýnda yapýlacak harcamalara uygulanacak fiyat artýþ yüzdesidir.

C2 = 1 Ocak 1999 ile iþ bitimine kadar yapýlacak harcamalarýn uygulanacak fiyat artýþ yüzdesidir.

A = Ýlk keþfe göre Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý 1997 fiyatlarý ile, keþif

tutarý

B1 = Ýlk keþfe göre Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý 1998 fiyatlarý ile keþif

tutarý

B2 = Ýlk keþfe göre Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý 1999 fiyatlarý ile keþif

tutarý

- Bulunan fiyat artýþý yüzdesi, teklif fiyatlarýna göre yapýlan hakediþ tutarlarýndan ( imalat ve ihzarat dahil ) bir evvelki hakediþ tutarý düþüldükten sonra bakiye bedele tatbik olunur. Ýhzarat bakiyesine eskalasyon uygulanmaz.

- Bu maddeye göre bulunan miktarlar fiyat farký niteliðinde olduðu için ihale artýþý gibi mütalaa olunmaz.

- Yeni fiyatlý imalatlar, hakediþe mukavele yýlýna indirgenmiþ fiyatlarý ile dahil edilir ve yukarýda izah edilen eskalasyon uygulanýr.

28 -    ÇALIÞMA VE ÝÞGÜVENLÝÐÝ :

Taþaron, taahhüt konusu iþin devamý süresince, iþyerinde, çalýþma ve iþgüvenliðinin gerektirdiði her türlü tedbiri en geniþ bir þekilde almak ve iþ sahibince hazýrlanan iþçi saðlýðý ve iþ güvenligi Yönetmeliði hükümlerine aynen uymakla yükümlü olup, doðrudan doðruya kendisi sorumludur.

29 -    ÝÞYERÝNÝN MUHAFAZASI :

Ýþyerinin ve iþyerinde bulunan her türlü malzeme ve levazým ile, ihzarat ve tesisatýn muhafazasý Taþaron’a aittir.

30 -    SÖZLEÞME’nin DEVRÝ :

Taþaron, hiç bir sebep ve bahane ile, taahhüt konusu iþi, Mal sahibinin ve Ýþ Sahibinin yazýlý muvafakatini almadan, kýsmen veya tamamen baþkasýna devredemez. Aksi halde Sözleþme feshedilerek, kesin teminatý irat kaydolunur. Mal Sahibinin ayrýca zarar ve ziyanýn talep hakký saklýdýr.

31 -    MALSAHÝBÝNÝN SÖZLEÞMEYÝ FESHÝ :

31.1   Taºaron, Sözleþme yapýldýktan sonra taahhüdünden vazgeçerse veya bu Sözleþme ve eklerinde belirlenmiþ olan yükümlülüklerinden herhangi birisine, mücbir sebepler dýþýnda riayet etmezse, yahut verilen süre uzatýmýna raðmen taahhüdünü tamamen ifa ve ikmal etmezse, kendisine son bir süre daha tanýnýr. Bu süre, müstacel haller müstesna olmak üzere, ihtarnamenin kendisine tebliði tarihinden itibaren 10 günden az olamaz. Bu süre, Sözleþme süresine müessir olmadýðý gibi gecikme cezasý tahakkukunada mani deðildir. Taþaron bu süre içinde de ihtarname hükümlerine riayet etmezse baþkaca bir ihtara veya merasime yahut hüküm istihsaline hacet kalýnmaksýzýn Sözleþme feshedilir.

31.2.  Sözleþme’nin bu suretle feshi halinde kesin teminatý irat kaydedilir. Ýþ sahasýnda bulunan tesisat, ihzarat, alet ve edevatý ile makinelerine el konulur.

32 -    TAÞARON’un SÖZLEÞME’yi FESHÝ :

32.1.  Taahhüt konusu iþin Ýþ sahibi veya Mal Sahibi tarafýndan durdurulmasý halinde Taþaron’un bekleme süresi 90 gündür. Bu süre içinde Taþaron’un iþe devamýna imkan verilmediði takdirde 7 gün daha bekledikten sonra Taþaron Sözleþmeyi Feshederek, hesabýnýn tasfiyesini isteyebilir.

32.2.  Taþaron, ayrýca kar mahrumiyeti ile zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

33 -    GEÇÝCÝ KABÜL :

33.1.  Ýþin bittiðinin ve kabule hazýr olduðunun Taþaron tarafýndan Ýþ Sahibine yazýlý olarak bildirilmesi üzerine Ýþ Sahibi veya yetkili vekili, taahhüt konusu iþin Sözleþme ve eklerine uygun olarak yapýlmýþ  olup, olmadýðýný inceleyerek, durumu bir tutanak ile tesbit ederler. Tesbit olunan ve toplam yekünü iþin bedelinin % 5 ini geçmeyen ayrýca iþletmeye mani olmayan eksik ve kusurlu iþlerin ikmali için Taþaron’a süre verilir. Eðer bu süre içinde Taþaron eksiklikleri ikmal etmez ise, Mal Sahibi Taþaron nam ve hesabýna iþleri dilediðine yaptýrýr.

Ayrýca  geciken beher gün içinde, bu Sözleþme’nin 25. Maddesinde yazýlý bulunan gecikme cezasýnýn dörtte biri uygulanýr ve geçici kabul, kusur ve noksanlarýn tamamen ikmaline kadar ertelenir.

33.2.  Noksan ve kusurlu iþler tamamlanmazsa, Taþaron nam ve hesabýna yaptýrýlarak, bedel istihkakýndan veya teminatýndan kesilir.

33.3.  Geçici kabul iþleminin yapýlmýþ olmasý, Ana Sözleþme konusu iþin geçici kabulü sýrasýnda ortaya çýkacak hususlarda Taþaron’un sorumluluðunu bertaraf edemez. Bu durumlarda, Ýþ Sahibinin, Mal Sahibine karþý olan sorumluluðu derecesinde, Taþaron da Ýþ Sahibine karþý sorumludur.

34 -    ÝÞ SAHASININ TEMÝZLENMESÝ :

34.1.  Ýþin tamamlanmasýndan sonra ve son hakediþten önce Taþaron, iþyerindeki fazla malzeme ve kalýntýlar ile, kurduðu baraka, depo vesaire gibi yapýlarý sökerek iþyerini temizlemekle yükümlüdür. Bu iþler için kendisine hiç bir bedel ödenmeyecektir.

34.2.  Bu iþlerin yapýlmamasý veya eksik yapýlmasý halinde, nam ve hesabýna yaptýrýlarak, bedeli, hakediþinden kesilir.

35 -   KESÝN HAKEDÝÞ :

35.1.  Geçici kabul iþleminin tamamlanmasýndan sonra kesin hesap yapýlýr.

35.2.  Ýþin bedelinden, geçici hakediþlerle yapýlan ödemeler, teminat kesintisi, Sözleþme gereðince kesilecek cezalar ve mevzuat icabý tevkifi gereken vergiler ile varsa Mal Sahibinin alacaklarý kesilmek suretiyle düzenlenecek kesin hakediþ raporuna göre tahakkuk eden alacaðý Taþaron’a ödenir. Ancak, bu ödemenin yapýlabilmesi için geçici kabul iþleminin tekemmül etmiþ olmasý þarttýr.

36 -   KESÝN KABÜL :

Kesin kabul iþlemi, geçici kabul iþleminden 12 ay sonra ve geçici kabuldeki usul ve merasime uygun þekilde yapýlýr.

37 -    TEMÝNAT ÝADESÝ :

Taahhüt konusu iºin, Sözleºme ve ekleri hüküm ve gereklerine tamamen uygun þekilde, noksansýz ve kusursuz olarak yapýldýðý anlaþýldýktan sonra, geçici kabul iþlemlerinin ikmalini müteakip, kesin teminatýn % 50’ si iade olunur. Bakiye % 50 teminat ise S.S.K. Ýliþiksiz Belgesinin ibrazýnda iade olunacaktýr. Borçlar kanununun sorumlulukla ilgili hükümleri saklýdýr.

38 -   GARANTÝ SÜRESÝ :

Taþaron, iþin, kesin kabul tarihinden itibaren 1 yýl içinde, kötü ve vasýfsýz malzeme kullanýlmýþ olmasýndan veya fenni icaplara uygun olarak yapýlmamýþ bulunmasýndan dolayý husule gelecek zarar ve ziyaný, Borçlar Kanununun 263. Maddesi hükmü gereðince, tazmin ve telafiye mecburdur. Aksi halde Mal Sahibi  tarafýndan, Taþaron nam ve hesabýna yaptýrýlýr.

39 -   TEBLÝGAT :

Mal Sahibi   : ...........................................................................................

Ýþ Sahibi      : ............................................................................................

Taºaron       : ............................................................................................

40 -    HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :

Bu Sözleþme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanýr.

41 -   UYUªMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :

Bu Sözleþme’nin uygulanmasýndan doðacak uyuþmazlýklarýn çözümüne ANKARA Mahkemeleri yetkilidir.

42 -   SON HÜKÜM :

Ýþbu ( 41 ) Maddeden itibaren Sözleþme (1) nüsha olarak ........................... tarihinde ANKARA’da tanzim edilerek, taraflarca imzalanmýþtýr.

MALSAHÝBÝ                         ÝÞSAHÝBÝ                             TAÞARON